# Backlog

16 aufgeführten Aufgaben stehen im GitHub SCRUM Board auf Done. Die Aufwände wurden vom Team geprüft und bestätigt. Insgesamt ergeben sich 76 Arbeitsstunden für das Team.

Die ursprünglichen Estimates stehen separat neben den Stunden. Sie werden nicht als Stunden umgerechnet. Die Bezeichnungen und Sprintzuordnungen entsprechen dem Board; ein Strich bedeutet, dass dort kein Sprint eingetragen ist.

# Aufgaben

Die Stunden gelten pro Aufgabe insgesamt, nicht pro Person.

| Issue | Aufgabe | Estimate | Aufwand in Stunden | Sprint | Status | Beteiligte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | Analyse Notebook Struktur | 2 | 4 | Sprint 1 | Done | Alle drei |
| #15 | Einzelne Zelle anzeigen | 4 | 6 | Sprint 1 | Done | Jonas |
| #26 | Bugfixes | 2 | 2 | Sprint 2 | Done | Marius |
| #20 | Text suchen und ersetzen | 6 | 3 | — | Done | Marius, Catharina |
| #11 | Grundstruktur des Programms aufbauen | 6 | 5 | Sprint 1 | Done | Marius |
| #21 | Unit Tests und Testdaten erstellen | 8 | 10 | Sprint 2 | Done | Alle drei |
| #9 | Recherche JSON in C# verarbeiten | 4 | 3 | Sprint 1 | Done | Alle drei |
| #14 | Inhaltsübersicht anzeigen | 5 | 2 | Sprint 1 | Done | Catharina |
| #12 | Notebook-Datei einlesen | 5 | 4 | Sprint 1 | Done | Marius |
| #13 | Hilfe und Fehlerausgaben bauen | 4 | 2 | Sprint 1 | Done | Catharina, Jonas |
| #25 | Rekursive Suche nach Dateiname | 7 | 6 | Sprint 2 | Done | Marius |
| #19 | Notebooks zusammenführen | 7 | 5 | — | Done | Marius |
| #17 | Zellen bearbeiten | 7 | 6 | — | Done | Jonas, Marius |
| #18 | Neue Zellen einfügen | 6 | 6 | — | Done | Catharina |
| #16 | Notebook speichern | 6 | 4 | — | Done | Marius |
| #22 | Dokumentation und Präsentation vorbereiten | 6 | 8 | Sprint 2 | Done | Alle drei |
|  | Gesamt | 85 | 76 |  |  |  |

# Anforderungen und Umsetzung

| Bereich | Anforderung | Umsetzung |
| --- | --- | --- |
| Anfänger | Inhaltsübersicht anzeigen | content, #14 |
| Anfänger | Ausgewählte Zelle vollständig anzeigen | show, #15 |
| Anfänger | Zellen löschen | delete, #17 |
| Anfänger | Zellen aus mehreren Notebooks zusammenführen | merge, #19 |
| Mittelstufe | Vorgegebenen Text als neue Zelle einfügen | add über eine temporäre Datei, #18 |
| Mittelstufe | Typ einer vorhandenen Zelle ändern | Noch nicht umgesetzt; keine eigene Task im gezeigten Board |
| Mittelstufe | Zellen verschieben | move, #17 |
| Mittelstufe | Text suchen und ersetzen | findandreplace, #20 |
| Qualität | Automatisierte Tests und Testdaten | MSTest, #21 |
| Dokumentation | Analyse, Retrospektive und Präsentation | #1, #9 und #22 |

Beim Einfügen wird der Text in einer temporären Notebook-Datei bearbeitet. Ein direkter Import einer beliebigen Textdatei ist nicht vorhanden. Auch das Aufteilen und Zusammenführen einzelner Zellen, automatische Umbenennen von Überschriften, Einfügen von Bildern als Base64 und Exportieren als TXT, HTML oder DOC sind bisher nicht umgesetzt.

# Epics und User Stories

Die Epics fassen die Anforderungen nach ihrem Zweck zusammen. Die User Stories beschreiben die gewünschte Bedienung und ordnen sie den vorhandenen Aufgaben zu. Die Aufwände bleiben bei den Tasks und werden hier nicht zusätzlich gezählt.

| Epic | Story | Anforderung | Erfüllt wenn | Task und Stand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 Notebooks anzeigen | US1 | Als Benutzer möchte ich eine Übersicht der Zellen sehen, damit ich die passende Zellnummer finde. | content zeigt für jede Zelle die Nummer und eine kurze Zusammenfassung. | #12, #14 · umgesetzt |
| E1 Notebooks anzeigen | US2 | Als Benutzer möchte ich eine Zelle vollständig anzeigen, damit ich ihren Inhalt lesen kann. | show gibt den Inhalt der gewählten Zelle ohne Kürzung aus. | #15 · umgesetzt |
| E2 Zellen bearbeiten | US3 | Als Benutzer möchte ich Zellinhalt im Editor bearbeiten und neue Zellen einfügen, damit ich auch längere Texte bequem schreiben kann. | edit übernimmt den Inhalt der gewählten Zelle; add fügt eine Code- oder Markdown-Zelle am Ende hinzu. | #17, #18 · umgesetzt |
| E2 Zellen bearbeiten | US4 | Als Benutzer möchte ich Zellen löschen und verschieben, damit ich die Reihenfolge und den Umfang anpassen kann. | delete entfernt die gewählte Zelle; move verschiebt sie an die angegebene Zielposition. | #17 · umgesetzt |
| E2 Zellen bearbeiten | US5 | Als Benutzer möchte ich Text suchen und ersetzen, damit ich gleiche Änderungen in mehreren Zellen durchführen kann. | findandreplace ersetzt den Suchtext im Zellinhalt und beachtet Groß- und Kleinschreibung. | #20 · umgesetzt |
| E2 Zellen bearbeiten | US6 | Als Benutzer möchte ich den Typ einer vorhandenen Zelle ändern, damit ich zwischen Code und Markdown wechseln kann. | Der Zellinhalt bleibt beim Wechsel erhalten; Angaben für Code-Ausgaben werden passend behandelt. | Noch offen · keine eigene Task |
| E3 Notebooks zusammenstellen und speichern | US7 | Als Benutzer möchte ich ausgewählte Zellen aus mehreren Notebooks übernehmen, damit ich ein neues Notebook zusammenstellen kann. | merge übernimmt die ausgewählten Zellen in der angegebenen Reihenfolge. | #19 · umgesetzt |
| E3 Notebooks zusammenstellen und speichern | US8 | Als Benutzer möchte ich Änderungen in einer neuen Datei speichern, damit mein Original erhalten bleibt. | Ein eigener Zielpfad ist möglich; vorhandene Dateien werden nicht überschrieben. | #16 · umgesetzt |

Die technischen Aufgaben #1, #9, #11, #13, #21, #25 und #26 unterstützen diese Epics durch Analyse, Grundstruktur, Hilfe, Tests, Dateisuche und Fehlerkorrekturen. Dokumentation und Präsentation werden in #22 geführt.

# Geplant aber nicht umgesetzt in der Projektzeit

Den Typ einer vorhandenen Zelle zwischen code und markdown ändern (US6).

Den Inhalt einer vorhandenen Textdatei direkt als neue Zelle importieren. Vorgegebener Text kann bereits über die temporäre Datei bei add eingefügt werden.

Eine Zelle in mehrere Zellen aufteilen oder mehrere Zellen innerhalb eines Notebooks zusammenführen.

Überschriften automatisch fortlaufend umbenennen, zum Beispiel von A1 und A3 zu 1 und 2.

Ein Bild als Base64 codieren und in das Notebook einbetten.

Ein Notebook als TXT, HTML oder DOC exportieren.